[image: image1.png]



                                                                


Șos.  Electronicii   nr. 44   Tel: 021/252.77.12    021/252.77.89    Fax: 021/252.79.77     www.adp2.ro    e-mail:  office@adp2.ro
Nr. ____________ / ________________

Act Aditional nr. 1 la Contractul subsecvent nr. 1 la Acordul-cadru nr. 3280/31.01.2023

„Proiectare și execuție semnalizare rutieră orizontală și verticală pe străzile aflate in administrarea Administratiei Domeniului Public Sector 2’’

 Cod CPV: 79713000-5/ Servicii de paza (Rev.2)., 79715000-9/Servicii de patrulare (Rev. 2).
Între, 

 Administraţia Domeniului Public Sector 2, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, cod poștal 023254, reprezentată prin Director General, în calitate de Achizitor, pe de o parte,

şi 

Asocierea S.C. ADVIANA DEVELOPEMENT S.R.L. si S.C. ANDUNA SERVIMOB S.R.L. prin lider de asociere  S.C. ADVIANA DEVELOPEMENT S.R.L., cu sediul in Bucuresti, str. Barbu Vacarescu, nr. 151, reprezentata prin Administrator, în calitate de  Executant, pe de alta parte, a  intervenit  prezentul  act adiţional.
În baza a referatului de necesitate nr. 31213/31.07.2023, întocmit de Directia Administrare Domeniu Public si Sistematizare Rutiera, a actului aditional nr. 1 la Acordul cadru nr. 3280/31.01.2023 si a art. 221 lit. a) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, partile, de comun acord, au hotarat urmatoarele:
Art. 1.
· Actualizarea preturilor unitare ca urmare a prevederilor Ordonantei de urgenta nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (conform anexa nr. 1), pentru realizarea unei reechilibrari contractuale;
· Renunțarea la cantități de la operațiuni prevăzute în contractul subsecvent, in valoare totala de 680.314,60 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. 19% în valoare de 129.259,77 lei, respectiv 809.574,37 lei inclusiv T.V.A., conform Anexa nr. 1, 

· Suplimentarea de cantitati la operatiunile prevazute in contractul subsecvent, in valoare totala de 1.512.566,70 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. 19% în valoare de 287.387,67 lei, respectiv 1.799.954,37 lei inclusiv T.V.A., conform Anexa nr. 1, ce devine parte integrantă la prezentul act adițional.

Art. 2. Valoarea cresterii, respectiv valoarea prezentului act aditional este de 1.512.566,70 lei fara T.V.A.

Art. 3. Valoarea totala a contractului subsecvent nr. 1 devine 8.094.634,57 lei fara T.V.A., la care se adauga T.V.A. 19 % in valoare de 1.537.980,57 lei, respectiv 9.632.615,14 lei cu T.V.A. (anexa 1).

Art. 4. Se modifica Anexa 1 la contractul subsecvent nr. 1, in conformitate cu valoarea actualizata a contractului subsecvent, rezultata din notele de comanda suplimentara.

Art. 5. Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.
Prezentul act aditional s-a incheiat in 2 (două) exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR                                                             
                                          EXECUTANT           

ADMINISTRATIA DOMENIULUI    
                         Asocierea S.C. ADVIANA DEVELOPEMENT S.R.L.,

PUBLIC SECTOR 2                                                                               S.C. ANDUNA SERVIMOB S.R.L.,
Anexa I la Act aditional nr. 1 la Contractul subsecvent nr. 1 la Acordul-cadru nr. 3280/31.01.2023 – „Proiectare și execuție semnalizare rutieră orizontală și verticală pe străzile aflate in administrarea Administratiei Domeniului Public Sector 2”

	Nr. Crt. 
	Denumire
	U.M.
	Preț unitar

Lei fara TVA
	Valoare contractul subsecvent nr. 1
	NR
	NCS
	Valoare finala  contract subsecvent nr. 1

	
	
	
	
	Cantitati 

Contract subsecvent nr. 1
	Total

Lei fara TVA
	Cant.
	Total 

Lei fara TVA
	Cant.
	Total 

Lei fara TVA
	Cant.
	Total 

Lei fara TVA

	1
	Marcaj rutier longitudinal cu vopsea clasica pe baza de solvent organic
	mp
	70,32
	10.000,00
	703.200,00
	
	
	
	
	10.000,00    
	703.200,00

	2
	Marcaj rutier divers si transversal cu vopsea clasica pe baza de solvent organic
	mp
	75,08
	6.500,00
	488.020,00
	
	
	
	
	6.500,00    
	488.020,00

	3
	Marcaj rutier pentru locuri de parcare cu vopsea clasica pe baza de solvent organic
	mp
	85,85
	7.500,00
	643.875,00
	
	
	
	
	7.500,00    
	643.875,00

	4
	Marcaj rutier cu vopsea termoplastica
	mp
	194,15
	6.250,00
	1.213.437,50
	
	
	
	
	6.250,00    
	1.213.437,50

	5
	Marcaj rutier rezonator (benzi rezonatoare transversale)
	mp
	330,05
	375,00
	123.768,75
	
	
	
	
	375,00    
	123.768,75

	6
	Marcaj rutier preformat termoplastic
	mp
	388,07
	1.500,00
	582.105,00
	
	
	
	
	1.500,00    
	582.105,00

	7
	Marcaj rutier cu covoare antiderapante aplicate la cald
	mp
	196,65
	1.390,00
	273.343,50
	-790,00
	-155.353,50
	
	
	600,00
	117.990,00

	8
	Marcaje tactile
	mp
	606,46
	125,00
	75.807,50
	
	
	
	
	125,00    
	75.807,50

	9
	Ştergere a marcajelor rutiere
	mp
	22,78
	250,00
	5.695,00
	-125,00
	-2.847,50
	
	
	125,00
	2.847,50

	10
	Montare indicatoare rutiere circulare normale
	buc
	436,04
	112,50
	49.054,50
	
	
	
	
	112,50    
	49.054,50

	11
	Montare indicatoare rutiere circulare mici
	buc
	338,03
	38,00
	12.845,14
	
	
	
	
	38,00    
	12.845,14

	12
	Montare indicatoare rutiere triunghiulare 900
	buc
	435,32
	350,00
	152.362,00
	
	
	
	
	350,00    
	152.362,00

	13
	Montare indicatoare rutiere triunghiulare 700
	buc
	321,34
	50,00
	16.067,00
	
	
	
	
	50,00    
	16.067,00

	14
	Montare indicatoare rutiere patrate 600
	buc
	425,15
	25,00
	10.628,75
	
	
	
	
	25,00    
	10.628,75

	15
	Montare indicatoare rutiere patrate 650
	buc
	468,71
	300,00
	140.613,00
	
	
	
	
	300,00    
	140.613,00

	16
	Montare indicatoare rutiere patrate aditionale L = 600
	buc
	417,17
	30,00
	12.515,10
	
	
	
	
	30,00    
	12.515,10

	17
	Montare indicatoare rutiere patrate aditionale L = 400
	buc
	298,1
	30,00
	8.943,00
	
	
	
	
	30,00    
	8.943,00

	18
	Montare indicatoare rutiere rombice
	buc
	424,43
	25,00
	10.610,75
	
	
	
	
	25,00    
	10.610,75

	19
	Montare indicatoare rutiere octogonale H = 800 mm
	buc
	581,24
	20,00
	11.624,80
	
	
	
	
	20,00    
	11.624,80

	20
	Montare indicatoare rutiere dreptunghiulare  500 x 650 mm
	buc
	439,67
	40,00
	17.586,80
	
	
	
	
	40,00    
	17.586,80

	21
	Montare indicatoare rutiere dreptunghiulare aditionale 200*450
	buc
	243,65
	25,00
	6.091,25
	
	
	
	
	25,00    
	6.091,25

	22
	Montare indicatoare rutiere dreptunghiulare aditionale 200*600
	buc
	268,34
	25,00
	6.708,50
	
	
	
	
	25,00    
	6.708,50

	23
	Montare indicatoare rutiere dreptunghiulare aditionale 300*150
	buc
	195,74
	75,00
	14.680,50
	
	
	
	
	75,00    
	14.680,50

	24
	Montare indicatoare rutiere situatii deosebite patrate 

Fig. L6 – 1200x1200 mm – Panou copii, 

Fig. L9 – 1200x1200 mm – Panou presemnalizarea intersectiei cu sens giratoriu
	buc
	1.800,92
	65,00
	117.059,80
	
	
	
	
	 65,00    
	117.059,80

	25
	Montare indicatoare rutiere situatii deosebite dreptunghiulare

Fig. L7 – 850x1500 mm – Panou copil + limitare de viteza
	buc
	1.633,94
	65,00
	106.206,10
	
	
	
	
	65,00    
	106.206,10

	26
	Montare indicatoare de orientare urbana tip 1
	buc
	195,01
	300,00
	58.503,00
	-270,00
	-52.652,70
	
	
	30,00
	5.850,30

	27
	Montare indicatoare de orientare urbana tip 2
	buc
	413,54
	75,00
	31.015,50
	-65,00
	-26.880,10
	
	
	10,00
	4.135,40

	28
	Montare indicatoare de orientare urbana tip 3 - cu un capat in forma de triunghi (sageata) pentru indicare directie
	buc
	413,54
	65,00
	26.880,10
	-45,00
	-18.609,30
	
	
	20,00
	8.270,80

	29
	Montare oglinzi rutiere
	buc
	819,71
	12,50
	10.246,38
	
	
	
	
	12,50    
	10.246,38

	30
	Montare indicatoare rutiere reflectorizante "trecere pentru pietoni”, alimentate de la panou fotovoltaic, inclusiv stalp de sustinere
	ans
	3.458,35
	25,00
	86.458,75
	-25,00
	-86.458,75
	
	
	0,00
	0,00

	31
	Montare stalpi de sustinere pentru indicatoare din teava zincata
	buc
	390,25
	375,00
	146.343,75
	-375,00
	-146.343,75
	
	
	0,00
	0,00

	32
	Montare limitatoare de viteza
	ml
	965,49
	500,00
	482.745,00
	
	
	
	
	500,00    
	482.745,00

	33
	Montare stalpi flexibili pentru delimitare si direcţionare
	buc
	177,65
	1.875,00
	333.093,75
	
	
	
	
	1.875,00    
	333.093,75

	34
	Montare stalpi metalici (cu sectiune rotunda) pentru delimitare acces
	buc
	251,7
	500,00
	125.850,00
	
	
	
	
	500,00    
	125.850,00

	35
	Montare garduri metalice pentru protectie pietoni
	ml
	695,16
	375,00
	260.685,00
	-275,00
	-191.169,00
	
	
	100,00
	69.516,00

	36
	Suprainaltare trecere de pietoni
	mp
	854,52
	600,00
	512.712,00
	
	
	
	
	600,00    
	512.712,00

	37
	Proiectare
	ore
	550,00
	700,00
	385.000,00
	
	
	
	
	700,00    
	385.000,00

	38
	Montare stalpi metalici (cu sectiune rotunda) pentru delimitare acces
	buc
	251,70
	0,00
	0,00
	
	
	4.500,00
	1.132.650,00
	4.500,00
	1.132.650,00

	39
	Montare stalpi de sustinere indicatoare din teava zincata cu h = 1,50 m
	buc
	314,45
	0,00
	0,00
	
	
	70,00
	22.011,50
	70,00
	22.011,50

	40
	Montare stalpi de sustinere indicatoare din teava zincata cu h = 3,50 m
	buc
	479,98
	0,00
	0,00
	
	
	300,00
	143.994,00
	300,00
	143.994,00

	41
	Montare stalpi de sustinere indicatoare din teava zincata cu h = 4,00 m
	buc
	492,32
	0,00
	0,00
	
	
	300,00
	147.696,00
	300,00
	147.696,00

	42
	Montare indicatoare rutiere dreptunghiulare 650 x 850 mm
	buc
	635,44
	0,00
	0,00
	
	
	30,00
	19.063,20
	30,00
	19.063,20

	43
	Acoperire marcaje rutiere cu vopsea clasica pe baza de solvent organic de culoare neagra
	mp
	67,36
	0,00
	0,00
	
	
	700,00
	47.152,00
	700,00
	47.152,00

	Valoare totala contract lei (fara T.V.A.)
	7.262.382,47
	
	-680.314,60
	
	1.512.566,70
	
	8.094.634,57

	Valoare T.V.A. 19%
	1.379.852,67
	
	-129.259,77
	
	287.387,67
	
	1.537.980,57

	Valoare totala contract lei (cu T.V.A.)   
	8.642.235,14
	
	-809.574,37
	
	1.799.954,37
	
	9.632.615,14


PROMITENT - ACHIZITOR                                                             
 





 
PROMITENT -  EXECUTANT           

ADMINISTRATIA DOMENIULUI    
                         







Asocierea S.C. ADVIANA DEVELOPEMENT S.R.L.,

PUBLIC SECTOR 2                                                                               






           S.C. ANDUNA SERVIMOB S.R.L.,
MUNICIPIUL  BUCUREȘTI


CONSILIUL  LOCAL  AL  SECTORULUI  2


ADMINISTRAȚIA  DOMENIULUI  PUBLIC  SECTOR 2








